# Eco-Master — Texnik topshiriq (TZ)

1-versiya (MVP) · Hujjat versiyasi 0.4 · 11.10.2026

Holati: qoralama, jamoa tasdig'ini kutmoqda. «Taklif» deb belgilangan joylar jamoa tomonidan tasdiqlanishi yoki o'zgartirilishi kerak. v0.1 → v0.2 o'zgarishlari — A ilovada, v0.2 → v0.3 o'zgarishlari — B ilovada; v0.4 da rasmiy nom va logotip qo'shildi.

| Versiya | Sana | O'zgarish |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 08.10.2026 | Birinchi qoralama, savol-javob asosida tuzilgan |
| 0.2 | 10.10.2026 | Ziddiyatlar tuzatildi; atamalar, ekranlar ro'yxati, ball va streak qoidalari, analitika, qabul qilish mezonlari, kengaytirilgan ma'lumotlar modeli, xavfsizlik va huquqiy talablar qo'shildi |
| 0.3 | 11.10.2026 | Eko-bozor qo'shildi (8.13): o'zi yasagan buyumlarni ko'rsatish va keraksiz narsalarni topshirish joyi orqali bepul berish; rasm yuklash faqat moderatsiya bilan. Bog'liq bo'limlar (2, 4, 7, 8.5–8.12, 9–11, 14–16, 18, 20–22) yangilandi |
| 0.4 | 11.10.2026 | Rasmiy nom «Eco-Master» (avvalgi ishchi nomi — Ekoustoz), logotip va bot @eco_master_bot tasdiqlandi; hujjatdagi nom almashtirildi (1, 8.1, 8.6, 21) |

# 1. Loyiha haqida

Eco-Master — chiqindiga ikkinchi hayot berishni o'rgatadigan ta'limiy Telegram Mini App. Foydalanuvchi o'yin, topshiriq va qisqa video darslar orqali chiqindini to'g'ri saralash, qayta ishlatish va undan foydali buyum yasashni o'rganadi.

Asosiy g'oya: «Chiqindi — oxirgi manzil emas. Uni qayta foydalanish, foydali mahsulotga aylantirish yoki qayta ishlash mumkin.»

Nega bu kerak. Ekologiya vazirligining Prezidentga taqdim etgan ma'lumotlariga ko'ra (Spot.uz, 15.08.2025), O'zbekistonda yiliga taxminan 14 mln tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi va uning atigi 5% atrofidagi qismi qayta ishlanadi: plastmassa uchun bu ko'rsatkich 11,2%, shisha uchun 6,3%. Aholida saralash va qayta ishlatish ko'nikmasini shakllantirish shu muammoning bir qismini hal qiladi.

Rasmiy nom: Eco-Master (11.10.2026 da tasdiqlandi; avvalgi ishchi nomi — Ekoustoz). Telegram bot: @eco_master_bot. Logotip — hujjat boshida; manba fayllar repozitoriyning docs/brand papkasida.

Raqamlar 10.10.2026 da Spot.uz maqolasi bo'yicha qayta tekshirildi. Boshqa rasmiy manbalarda biroz farqli raqamlar uchraydi, shuning uchun taqdimotlarda bitta manba va uning sanasini ko'rsating.

# 2. Maqsad va vazifalar

Asosiy maqsad (1-versiya): ekologik ta'lim va ongni oshirish.

Vazifalar:

- chiqindi turlari va ularni to'g'ri saralashni o'rgatish;

- 8–10 ta qisqa video dars orqali chiqindidan buyum yasashni ko'rsatish;

- viktorina va o'yinlar orqali bilimni mustahkamlash;

- kunlik topshiriq, ball, nishon va reyting orqali foydalanuvchini qaytarib turish;

- o'qituvchilar uchun tayyor dars materiallarini berish;

- yasalgan buyumlarni ko'rsatish va keraksiz narsalarni boshqalarga berish orqali qayta foydalanishni rag'batlantirish (Eko-bozor, 8.13).

Maqsadga qanchalik erishilgani 19-bo'limdagi muvaffaqiyat mezonlari va 14-bo'limdagi analitika orqali o'lchanadi.

# 3. Auditoriya

Auditoriya teng muhim: o'quvchilar, o'qituvchilar va oddiy foydalanuvchilar (ota-onalar). Hamma uchun bitta kontent bazasi bo'ladi, kirishda uchta yo'ldan biri tanlanadi.

O'quvchilar yoshi (taklif): 10–15 yosh (taxminan 4–9-sinflar). Matnlar, savollar va loyihalarning murakkabligi shu yoshga moslanadi. Yakuniy yosh oralig'i — ochiq savol (21-bo'lim).

| Yo'l | Bosh sahifada birinchi ko'rinadi | Qo'shimcha |
| --- | --- | --- |
| O'quvchi | Bugungi topshiriq, o'yin va viktorina | — |
| O'qituvchi | «O'qituvchilar uchun» bo'limi, bugungi topshiriq | Tayyor darslar va ularning PDF fayllari |
| Oddiy foydalanuvchi | Video darslar, kunlik maslahat | — |

Qoida (taklif, v0.1 dan aniqlashtirildi): asosiy imkoniyatlar (video darslar, viktorina, o'yin, kunlik topshiriq, ball, nishon, reyting) barcha yo'llar uchun ochiq. Yo'l faqat bosh sahifadagi bloklar tartibini va «O'qituvchilar uchun» bo'limining qayerda ko'rinishini belgilaydi. Bu ishlab chiqishni soddalashtiradi va hech kim kerakli imkoniyatdan mahrum bo'lmaydi.

O'qituvchi yo'li tasdiqlanmaydi (foydalanuvchi o'zi tanlaydi), chunki dars materiallari maxfiy emas. Yo'l foydalanuvchining keyin ham sozlamalardan o'zgartira oladigan sozlamasi bo'ladi.

# 4. Atamalar

| Atama | Ma'nosi |
| --- | --- |
| Mini App | Telegram ichida ochiladigan veb-ilova (Telegram Web App). |
| Bot | Ilovani ochish tugmasi, eslatmalar va ulashish xabarlarini yuboradigan Telegram bot. |
| Yo'l | Foydalanuvchi turi: o'quvchi, o'qituvchi yoki oddiy foydalanuvchi. |
| Loyiha | Bitta chiqindidan buyum yasash bo'yicha video dars va uning kartasi. |
| Streak (ketma-ket kunlar) | Kunlik topshiriq uzluksiz bajarilgan kunlar soni. |
| initData | Telegram Mini App'ga uzatadigan imzolangan foydalanuvchi ma'lumoti. Server uni tekshirib, foydalanuvchini aniqlaydi. |
| Nashr | Kontentning foydalanuvchilarga ko'rinadigan holati (qoralama → tekshiruvda → nashr qilingan). |
| Kun | Toshkent vaqti (UTC+5) bo'yicha 00:00 dan 23:59 gacha bo'lgan kalendar kun. Barcha kunlik hisob-kitoblar shu bo'yicha. |
| DAU / WAU | Kunlik / haftalik faol foydalanuvchilar soni. |
| D1 / D7 | Ro'yxatdan o'tgan kundan keyingi 1-kuni / 7-kuni ilovani qayta ochgan foydalanuvchilar ulushi. |
| Eko-bozor (Bozor) | Foydalanuvchilar o'zi yasagan buyumlarni ko'rsatadigan va keraksiz narsalarini bepul beradigan bo'lim (8.13). |
| E'lon | Bozordagi bitta buyum: 1–3 ta rasm, nom va tavsif. Moderator tasdiqlagandan keyin boshqalarga ko'rinadi. |
| Topshirish joyi | Kattalar navbatchilik qiladigan joy (maktab, eko-markaz). Bozordagi buyumlar faqat shu yerda qabul qilinadi va beriladi. |
| Topshirish kodi | 6 xonali kod: egasi buyumni olib kelganda, oluvchi esa olib ketganda xodimga o'z kodini aytadi. |

# 5. Platforma va texnologiya

Taklif. Yakuniy texnologiyani dasturchi tanlaydi, lekin quyidagi talablar majburiy:

- Format: Telegram Mini App (veb-ilova) + bot. Bot ilovani ochish tugmasi (menyu tugmasi), eslatmalar va ulashish uchun xizmat qiladi.

- Frontend: mobil birinchi (mobile-first) veb-ilova. Telegram mavzusiga (yorug'/qorong'i) va ekranning xavfsiz hududlariga (safe area) moslashadi.

- Telegram imkoniyatlari: orqaga tugmasi (BackButton), haptik javob (HapticFeedback), mavzu ranglari (themeParams), bot yozishiga ruxsat so'rash (requestWriteAccess), o'yin vaqtida vertikal surishni o'chirish (disableVerticalSwipes). Har bir imkoniyat Telegram versiyasini tekshirib ishlatiladi; eski versiyada ilova ishlashda davom etadi.

- Backend va baza: umumiy reyting va ball hisobi uchun server va baza majburiy (masalan, Supabase yoki shunga o'xshash boshqariladigan xizmat). Mijoz bazaga to'g'ridan-to'g'ri yozmaydi — barcha yozish amallari server API orqali bajariladi.

- Admin paneli: vaqtni tejash uchun tayyor vosita (masalan, Directus, Supabase Studio yoki shunga o'xshash) asosida qurilishi mumkin, agar 8.12-bo'lim talablariga javob bersa.

- Video joylashtirish: boshida YouTube (Unlisted, youtube-nocookie.com orqali) yoki shunga o'xshash tashqi xizmat. Kerak bo'lsa, keyin Cloudflare R2 yoki Bunny Stream'ga o'tiladi; sahifada faqat havola almashadi. YouTube pleyerining Telegram ichida (Android, iOS, Desktop) ishlashi 1-haftada sinab ko'riladi.

- Hosting: HTTPS majburiy (Telegram Mini App talabi). Server joylashuvi 11.4-bo'limdagi huquqiy tekshiruv natijasiga ko'ra tanlanadi.

- Telegram'dan tashqarida: ilova Telegram ichida (mobil, Desktop va Telegram Web) ishlaydi. Havola oddiy brauzerda ochilsa, initData bo'lmagani uchun foydalanuvchini aniqlab bo'lmaydi — bunday holatda «Telegram'da ochish» tugmasi bor oddiy sahifa ko'rsatiladi. Alohida sayt 1-versiyaga kirmaydi.

- Muhitlar: ishlab chiqish (dev), sinov (staging) va ishchi (production) muhitlari; sinov muhiti uchun alohida test bot.

- Kod va hujjatlar: kod loyiha egasiga tegishli Git repozitoriyda saqlanadi. README'da ishga tushirish, muhit o'zgaruvchilari va deploy tartibi yoziladi.

- Monitoring: xatolarni kuzatish (masalan, Sentry) va server ishlashini tekshiruvchi uptime-monitor.

# 6. Tillar

O'zbek (lotin), rus va ingliz tillari. Uchalasi 1-versiyada to'liq bo'ladi.

Talablar:

- Barcha interfeys matnlari kodda emas, til fayllarida (i18n) saqlanadi; kontent matnlari bazada uch tilda saqlanadi.

- Til birinchi kirishda tanlanadi. Telegram tili avtomatik taklif qilinadi: uz → o'zbek, ru → rus, en → ingliz, boshqa barcha holatlarda — o'zbek. Keyin sozlamadan o'zgartiriladi.

- Rus tilida sonlar bilan so'zlar to'g'ri moslashadi (1 балл, 2 балла, 5 баллов) — i18n kutubxonasining ko'plik shakllari ishlatiladi.

- Har bir kontent birligi (savol, topshiriq, loyiha, dars, maslahat) uchala tilda tayyor bo'lmaguncha nashr qilinmaydi — admin paneli buni majburiy tekshiradi.

- O'zbek kirill yozuvi 1-versiyaga kirmaydi.

Videolar va til (taklif, v0.1 dan o'zgartirildi). Ekranga yozilgan matn faqat bitta tilda bo'ladi, shuning uchun bunday video uch tilga mos kelmaydi. Taklif: videolar ovozsiz va ekranga matn yozmasdan tayyorlanadi, videoda faqat qadam raqami (1, 2, 3 …) ko'rsatiladi. Qadamlar matni ilovada video ostida foydalanuvchi tilida chiqadi. Natijada bitta video uchala tilga mos keladi va uch xil subtitr tayyorlash shart bo'lmaydi.

Agar jamoa baribir subtitr qilishga qaror qilsa, subtitr videoga yopishtirilmaydi — har bir til uchun alohida fayl (WebVTT) tayyorlanadi.

# 7. Ekranlar va navigatsiya

Pastki menyu: Bosh sahifa · O'rganish · O'yinlar · Reyting · Bozor. Profil yuqori o'ng burchakdagi avatar orqali ochiladi (v0.3 da o'zgardi: Bozor Profil o'rnini oldi).

| Ekran | Asosiy tarkibi | Bo'lim |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | Til, yo'l, taxallus, 3 ta tanishtiruv ekrani | 8.1 |
| Bosh sahifa | Bugungi topshiriq, kunlik maslahat, ball / daraja / streak, tezkor kirish tugmalari | 8.2 |
| O'rganish | Chiqindi turlari, bilim kartochkalari | 8.3, 8.10 |
| Chiqindi turi sahifasi | Shu turdagi loyihalar ro'yxati | 8.3 |
| Loyiha sahifasi | Video, materiallar, qadamlar, xavfsizlik ogohlantirishi, «Bajardim» | 8.3 |
| Viktorina | Savol, javobdan keyingi tushuntirish, raund natijasi | 8.4 |
| O'yin «To'g'ri qutiga joyla» | Buyum, qutilar, raund natijasi | 8.4 |
| Kunlik topshiriq | Topshiriq matni, «Bajardim», streak | 8.5 |
| Reyting | Haftalik va umumiy ro'yxat, o'z o'rni | 8.7 |
| Eko-bozor | Tasdiqlangan e'lonlar ro'yxati; tur va topshirish joyi bo'yicha filtr; «E'lon berish» | 8.13 |
| E'lon sahifasi | Rasmlar, tavsif, «Zo'r!», «Olmoqchiman», topshirish holati va kodi, shikoyat | 8.13 |
| E'lon berish / tahrirlash | Bozor qoidalari, 1–3 rasm, nom, tavsif, tur, holat, topshirish joyi | 8.13 |
| Mening e'lonlarim va so'rovlarim | E'lonlar holati, kelgan so'rovlar, topshirish kodlari | 8.13 |
| Profil | Natijalar, nishonlar (yuqoridagi avatar orqali ochiladi) | 8.6, 8.8 |
| Sozlamalar | Til, yo'l, taxallus, eslatma, maxfiylik, ma'lumotni o'chirish | 8.8 |
| O'qituvchilar uchun | 3 ta tayyor dars, PDF | 8.9 |
| Bilim kartochkasi | Muammo → sabab → oqibat → yechim → men nima qila olaman | 8.10 |
| Xizmat ekranlari | Yuklanmoqda, internet yo'q, xatolik, «Telegram'da oching» | 5, 13 |

Dizaynda har bir ekran uchun uchta holat chiziladi: yuklanmoqda, bo'sh (ma'lumot yo'q) va xatolik.

# 8. Funksional talablar

## 8.1. Birinchi kirish (onboarding)

- Ketma-ketlik: til tanlash → yo'l tanlash (o'quvchi / o'qituvchi / oddiy foydalanuvchi) → taxallus kiritish → 3 ta qisqa tanishtiruv ekrani (ilova nima qiladi), «O'tkazib yuborish» tugmasi bilan.

- Taxallus: 3–20 belgi; harflar (lotin yoki kirill), raqamlar va «_». Katta-kichik harf farqi hisobga olinmagan holda noyob bo'ladi.

- Odobsiz so'zlar uch tilda filtrlanadi (ro'yxat admin panelda yuritiladi). Band so'zlar (admin, ecomaster, ekoustoz, moderator va h.k.) taqiqlanadi.

- Haqiqiy ism, telefon, manzil yoki yosh so'ralmaydi. Telegram'dagi ism, username va surat ilovada ko'rsatilmaydi va saqlanmaydi.

- Oxirgi ekranda maxfiylik siyosati va foydalanish shartlariga havola bo'ladi («Davom etish orqali … rozilik bildirasiz»).

- Onboardingdan keyin bot eslatma yuborishi uchun ruxsat so'raladi (requestWriteAccess). Rad etilsa, ilova odatdagidek ishlayveradi.

- Onboarding bir marta ko'rsatiladi. Yarim yo'lda chiqib ketilsa, keyingi kirishda to'xtagan joydan davom etadi.

## 8.2. Bosh sahifa

- Bugungi topshiriq kartasi (bajarilgan bo'lsa — «Bajarildi ✓» holati).

- Kunlik maslahat: har kuni bitta qisqa ekologik maslahat (8.10).

- Foydalanuvchining balli, darajasi (keyingi darajagacha progress chizig'i) va streak.

- Viktorina va o'yinga tezkor kirish.

- 5 ta chiqindi turi (8.3-jadvaldagi loyihasi bor turlar).

- O'qituvchi yo'lida «O'qituvchilar uchun» kartasi eng yuqorida turadi.

## 8.3. Chiqindi turlari va video darslar

Yagona chiqindi turlari ro'yxati (v0.1 dagi ziddiyat tuzatildi). v0.1 da bosh sahifa (plastik, shisha, qog'oz, eski kiyim, quruq barglar) bilan o'yin va dizayn (plastik, shisha, metall, qog'oz, organik) har xil ro'yxat ishlatgan edi. Endi butun ilovada bitta ro'yxat ishlatiladi:

| Tur | Ikona | Loyihalar (video darslar) | Saralash o'yinidagi quti |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastik | 🧴 | Ha | Ha |
| Shisha | 🍾 | Ha | Ha |
| Qog'oz va karton | 📦 | Ha | Ha |
| Tekstil (eski kiyim) | 👕 | Ha | Yo'q |
| Organik (quruq barglar, oziq-ovqat qoldiqlari) | 🍂 | Ha (kompost) | Ha |
| Metall | 🥫 | Yo'q (1-versiyada, o'tkir qirralar xavfi) | Ha |
| Xavfli chiqindi (batareya, lampochka, dori) | 🔋 | Yo'q | Ha (taklif) |

Bosh sahifadagi 5 ta tur — loyihasi bor turlar: plastik, shisha, qog'oz va karton, tekstil, organik.

Har bir tur sahifasida shu tur bo'yicha loyihalar ro'yxati bo'ladi. Loyiha kartasi shabloni:

- nomi va muqova rasmi;

- qiyinlik (oson / o'rta / qiyin) va xavfsizlik darajasi: 🟢 bolalar mustaqil qila oladi, 🟡 kattalar nazorati bilan, 🔴 faqat kattalar;

- taxminiy vaqt (daqiqada);

- kerakli materiallar va asboblar;

- 30–90 soniyalik tik (vertikal) video;

- qadamlar (1-qadam → 2-qadam → 3-qadam), foydalanuvchi tilida;

- xavfsizlik ogohlantirishi (shisha, o'tkir metall, qaychi, issiq yelim va h.k. bo'lsa majburiy; 🟡 va 🔴 loyihalarda har doim);

- «Bajardim» tugmasi (ball beradi).

Qoidalar:

- Video sahifa ochilganda avtomatik yuklanmaydi: avval muqova rasmi ko'rsatiladi, bosilganda video yuklanadi (sekin internet va trafikni tejash uchun).

- «Bajardim» tugmasi video oxirigacha ko'rilganda yoki sahifada 30 soniya bo'lingandan keyin faollashadi (taklif). Har bir loyiha uchun ball faqat bir marta beriladi.

- «Bajardim» bosilgandan keyin natijani ulashish taklif qilinadi (8.11).

Quruq barglar bo'limi alohida g'oyani beradi: barglarni yoqmaslik, kompost qilish. Zanjir: quruq barg → kompost → organik o'g'it → tuproq → o'simlik.

## 8.4. Viktorina va o'yin

Viktorina:

- Bir raund — 10 ta savol: tanlangan chiqindi turidan yoki aralash (umumiy ekologiya ham kiradi).

- Savollar bazadan tasodifiy olinadi; foydalanuvchi hali ko'rmagan savollar birinchi navbatda beriladi.

- Har bir savolda 2–4 variant, bittasi to'g'ri. Javobdan keyin darhol to'g'ri/noto'g'ri belgisi va qisqa tushuntirish chiqadi.

- Raund oxirida: to'g'ri javoblar soni, olingan ball, «Yana o'ynash» va «Ulashish» tugmalari.

- Ball har bir savol uchun faqat birinchi to'g'ri javobga beriladi. Takroriy o'ynash mashq uchun ochiq, lekin ball bermaydi.

O'yin «Chiqindini to'g'ri qutiga joyla»:

- Bir raund — 10 ta buyum. Ekranda buyum rasmi va nomi, pastda saralash qutilari (8.3-jadval).

- Asosiy boshqaruv — qutini bosish. Agar sudrab tashlash (drag-and-drop) qilinsa, o'yin vaqtida disableVerticalSwipes yoqiladi, aks holda pastga surish Telegram'da ilovani yopib yuborishi mumkin.

- Har javobdan keyin darhol javob: to'g'ri bo'lsa — yashil belgi va haptik signal; noto'g'ri bo'lsa — to'g'ri quti va bir jumlalik tushuntirish.

- Vaqt cheklovi — ixtiyoriy «Tezkor rejim»da; asosiy rejimda vaqt cheklanmaydi.

- Har bir to'g'ri saralash — 2 ball; o'yindan kuniga ko'pi bilan 40 ball.

Savollar va o'yin buyumlari kontent bazasidan olinadi; kod o'zgarmasdan, admin paneli orqali yangilari qo'shiladi.

## 8.5. Kunlik topshiriq va streak

- Har kuni barcha foydalanuvchilarga bitta umumiy qisqa topshiriq beriladi (masalan, «Uyda 5 ta plastik chiqindini top va saralab qo'y»).

- Kun Toshkent vaqti bilan 00:00 da almashadi.

- Topshiriqlar admin panelda sanalar bo'yicha jadvalga qo'yiladi. Sana uchun topshiriq belgilanmagan bo'lsa, tizim ro'yxatdagi navbatdagisini avtomatik oladi; 30 ta topshiriq tugagach, ro'yxat boshidan takrorlanadi.

- Foydalanuvchi «Bajardim» deb belgilaydi: 20 ball, kuniga bir marta. Topshiriq uchun rasm yuklanmaydi (foydalanuvchi rasmlari faqat Eko-bozor e'lonlarida, moderatsiya bilan — 8.13).

- Streak: kunlik topshiriq bajarilgan har bir kun streakni 1 ga oshiradi. Bir kun o'tkazib yuborilsa, streak 0 ga tushadi (1-versiyada «muzlatish» yo'q). Eng uzun streak profilda alohida saqlanadi.

- Har 7 kunlik streakda (7-, 14-, 21-… kunlar) 50 bonus ball beriladi.

- Eslatma: botdan kuniga ko'pi bilan bitta ixtiyoriy eslatma. Standart vaqt — 18:00; foydalanuvchi sozlamada 08:00–20:00 oralig'idan vaqt tanlaydi yoki eslatmani o'chiradi. Topshiriq allaqachon bajarilgan bo'lsa, eslatma yuborilmaydi. Foydalanuvchi botni bloklasa, eslatmalar avtomatik o'chiriladi.

## 8.6. Ball, daraja va nishonlar

Ballar (taklif, yopiq sinovda sozlanadi):

| Harakat | Ball | Cheklov |
| --- | --- | --- |
| Viktorinada to'g'ri javob | 5 | Har bir savol uchun faqat birinchi to'g'ri javob |
| O'yinda to'g'ri saralash | 2 | Kuniga ko'pi bilan 40 ball |
| Kunlik topshiriq | 20 | Kuniga 1 marta |
| Loyihani «Bajardim» deb belgilash | 15 | Har bir loyiha uchun 1 marta |
| 7 kunlik streak bonusi | 50 | Har 7-, 14-, 21-… kunda |

Eko-bozor e'lonlari va «Zo'r!» uchun ball berilmaydi (loyiha rahbari qarori, 8.13).

Ballni faqat server hisoblaydi (11.1). Hisob-kitob: eng faol foydalanuvchi haftasiga taxminan 470 ball (topshiriq 140 + o'yin 280 + bonus 50) va bir martalik ballar (viktorina 300–400, loyihalar 120–150) to'playdi. Ya'ni 1000 ballga taxminan 1 haftada, o'rtacha faol foydalanuvchi esa 3–5 haftada yetadi. Shuning uchun yuqoriroq daraja qo'shish taklif qilinadi.

Darajalar (g'oyaviy hujjatdan; 0- va 2500-ballik darajalar — taklif):

| Ball | Daraja |
| --- | --- |
| 0 | 🌰 Urug' (taklif) |
| 100 | 🌱 Ekologiya boshlovchisi |
| 500 | 🌿 Yosh ekolog |
| 1000 | 🌳 Eco-Master yordamchisi |
| 2500 | 🏆 Eco-Master (taklif) |

Daraja ball asosida avtomatik hisoblanadi va pasaymaydi. Istisno: admin soxta ballarni bekor qilsa, daraja qayta hisoblanadi.

Nishonlar (taklif):

| Nishon | Qachon beriladi |
| --- | --- |
| Birinchi qadam | Birinchi marta ball olinganda |
| 7 kun ketma-ket | Streak 7 kunga yetganda |
| Plastik ustasi | Plastik bo'limidagi barcha loyihalar bajarilganda |
| Shisha ustasi | Shisha bo'limidagi barcha loyihalar bajarilganda |
| Qog'oz ustasi, Tekstil ustasi, Kompost ustasi | Tegishli bo'limdagi barcha loyihalar bajarilganda |
| Viktorina chempioni | Jami 50 ta savolga to'g'ri javob berilganda |
| Saralash ustasi | O'yinda jami 100 ta to'g'ri saralashda |

Nishon bir marta beriladi va keyin yangi loyiha qo'shilsa ham saqlanib qoladi. Olingan paytda tabrik oynasi chiqadi va uni ulashish mumkin. Profilda hali olinmagan nishonlar kulrang holda, sharti bilan ko'rinadi.

## 8.7. Umumiy reyting

- Ikki ro'yxat: haftalik (dushanba 00:00 dan yakshanba 23:59 gacha, Toshkent vaqti, shu haftada olingan ballar) va umumiy (barcha vaqt).

- Ko'rinadigan maydonlar: o'rin, taxallus, daraja belgisi, ball.

- Top-100 ko'rsatiladi. Foydalanuvchi o'z o'rnini har doim ko'radi — top-100 dan tashqarida bo'lsa ham, ro'yxat ostida alohida qatorda.

- Ball teng bo'lsa, shu ballga birinchi yetgan foydalanuvchi yuqorida turadi.

- Reyting serverda hisoblanadi va ko'pi bilan 5 daqiqalik kechikish bilan yangilanadi (taklif).

- Har bir qatorda «Shikoyat qilish» (noo'rin taxallus). Shikoyatlar admin navbatiga tushadi; admin taxallusni yashiradi yoki o'zgartirishni talab qiladi. Bloklangan va taxallusi yashirilgan foydalanuvchilar reytingda ko'rinmaydi.

## 8.8. Profil va sozlamalar

- Profil: taxallus, daraja va progress, jami ball, joriy va eng uzun streak, bajarilgan topshiriqlar va loyihalar soni, ko'rilgan videolar, nishonlar.

- Sozlamalar: til, yo'l, taxallus (30 kunda bir marta o'zgartirish mumkin — taklif), eslatma (yoqish/o'chirish, vaqt).

- «Fikr bildirish» — bot chatini ochadi; foydalanuvchi xabari jamoaning yopiq Telegram guruhiga uzatiladi.

- Maxfiylik siyosati va foydalanish shartlari havolalari.

- «Ma'lumotlarimni o'chirish»: tasdiqlashdan so'ng foydalanuvchi profili, taxallusi, bozor e'lonlari va ularning rasmlari o'chiriladi, foydalanuvchi reytingdan olib tashlanadi; faoliyat jurnali faqat statistika uchun anonim holda qoladi. Topshirish joyiga allaqachon keltirilgan buyumning topshiruvi anonim tarzda yakunlanadi (8.13). Amal qaytarilmaydi.

## 8.9. O'qituvchilar uchun bo'lim

- 3 ta tayyor dars (masalan, «Chiqindiga ikkinchi hayot beramiz»): ilovada matn ko'rinishida va PDF fayl sifatida, uch tilda.

- Har bir dars tuzilmasi: mavzu, sinf (taklif: 5–7-sinflar), maqsad, kerakli materiallar, 45 daqiqalik reja (kirish — 5, asosiy qism — 20, guruhli ish — 15, yakun va savollar — 5 daqiqa), savollar, uyga vazifa va ilova bilan bog'liq topshiriq.

- «PDF'ni chatga yuborish» tugmasi: bot PDF faylni foydalanuvchining Telegram chatiga yuboradi (Telegram ichida eng ishonchli usul).

- Darsda o'quvchilarni ilovaga ulash uchun bot havolasi va QR-kod bo'ladi; havolada manba belgisi bor (masalan, start=teacher) — analitika uchun.

- Bo'lim o'qituvchi yo'lida bosh sahifada ko'rinadi, boshqa yo'llarda Profil → «O'qituvchilar uchun» orqali ochiladi (taklif).

- Sinf kodi, o'qituvchi paneli va sinflar reytingi 1-versiyaga kirmaydi.

## 8.10. Bilim kartochkalari va kunlik maslahat

v0.1 da bu kontent 3- va 7-bo'limlarda tilga olingan, lekin funksiya sifatida yozilmagan edi.

- 3–4 ta ekologik muammo kartochkasi. Mavzular kontent mutaxassisi tomonidan tanlanadi; taklif: plastik ifloslanish, Orol dengizi fojiasi, havo ifloslanishi, iqlim o'zgarishi. Tuzilma: muammo → sabab → oqibat → yechim → men nima qila olaman.

- Kartochkalar «O'rganish» bo'limida joylashadi; 1-versiyada ularni o'qish uchun ball berilmaydi.

- Kunlik maslahat: 30 ta qisqa maslahat (1–2 jumla), bosh sahifada kuniga bittadan, kunlik topshiriq kabi jadval asosida aylanadi.

## 8.11. Bot

- /start — foydalanuvchi tilida salomlashish va «Ilovani ochish» tugmasi. Botning menyu tugmasi ham ilovani ochadi.

- /start parametri (deep link) manbani belgilaydi (masalan, maktab yoki o'qituvchi havolasi) va analitika uchun saqlanadi.

- /help — qisqa yordam va fikr bildirish usuli.

- Eslatmalar (8.5).

- Natijani ulashish: «Men 12 ta buyumga ikkinchi hayot berdim 🌱» ko'rinishidagi tayyor xabar, ilovani ochish tugmasi bilan. Texnik usul: tayyorlangan inline xabar (shareMessage, Bot API 8.0+), eski Telegram versiyalarida — switchInlineQuery.

- Taklif: nishon yoki yangi daraja olinganda Telegram Stories'ga ulashish (shareToStory).

- Foydalanuvchi botga yozgan erkin matn jamoaning yopiq guruhiga uzatiladi (fikr-mulohaza kanali).

- Bot xabarlari foydalanuvchi tanlagan tilda bo'ladi. Ommaviy yuborishda Telegram cheklovlariga rioya qilinadi (soniyasiga taxminan 30 ta xabar).

## 8.12. Admin paneli

- Rollar: Administrator (barcha huquqlar), Kontent muharriri (kontent, kunlik jadval va bozor moderatsiyasi) va Topshirish joyi xodimi (faqat o'z joyining topshirish pulti). Kirish — ruxsat berilgan Telegram ID lar ro'yxati yoki login, parol va ikki bosqichli tasdiqlash (2FA).

- Kontent: chiqindi turlari, loyihalar, savollar, o'yin buyumlari, kunlik topshiriqlar va ularning jadvali, maslahatlar, bilim kartochkalari, o'qituvchi darslari (PDF yuklash), topshirish joylari — uch tilda qo'shish, tahrirlash, ko'rib chiqish va nashr qilish.

- Holatlar: Qoralama → Tekshiruvda → Nashr qilingan → Arxiv. Har bir tilda oldindan ko'rish (preview).

- Nashrdan oldingi majburiy tekshiruvlar: uchala til to'ldirilgan; 🟡/🔴 loyihada xavfsizlik matni bor; loyiha «amalda sinab ko'rildi» deb belgilangan (kim va qachon sinagani yoziladi).

- Foydalanuvchilar: taxallus yoki ID bo'yicha qidirish, faoliyat jurnalini ko'rish, taxallusni yashirish yoki majburiy o'zgartirish, bloklash, soxta ballarni bekor qilish; shikoyatlar navbati.

- Statistika: foydalanuvchilar soni, DAU/WAU, D1/D7, onboardingni tugatganlar ulushi, eng ko'p ko'rilgan darslar, savollar bo'yicha to'g'ri javob foizi (juda qiyin yoki xato savollarni topish uchun), kunlik topshiriq bajarilishi; CSV eksport.

- Audit jurnali: admin amallari (kim, nima, qachon) saqlanadi.

- Odobsiz so'zlar va band taxalluslar ro'yxatini boshqarish.

- Bozor moderatsiyasi: tekshiruvdagi va shikoyat qilingan e'lonlar navbati; tasdiqlash, sabab bilan qaytarish yoki bozordan olib tashlash (sabab va izoh bolaga bot orqali uning tilida boradi); asossiz shikoyatlarni yopish. Navbatdagi e'lonlar soni menyuda ko'rinadi.

- Topshirish pulti: xodim bola aytgan 6 xonali kodni kiritadi, buyumni rasm bilan solishtiradi va «Qabul qildim» yoki «Berdim»ni bosadi; olib kelinishi va olib ketilishi kutilayotgan hamda egasiz qolgan buyumlar ro'yxati. Xodim faqat o'z joyini ko'radi; har bir amal audit jurnaliga yoziladi.

## 8.13. Eko-bozor

Foydalanuvchilar chiqindidan yasagan buyumlarini ko'rsatadi yoki o'zlariga kerak bo'lmagan narsalarni boshqa bolalarga bepul beradi. Bo'lim loyiha rahbarining qarori bilan v0.3 da 1-versiyaga qo'shildi (v0.2 da 16-bo'limda edi). Asosiy tamoyillar: hamma narsa moderatsiyadan o'tadi, bolalar kontakt almashmaydi va uchrashmaydi, buyumlar faqat kattalar orqali topshiriladi.

E'lon turlari:

- «O'zim yasadim» — chiqindidan yasalgan buyum. Toifasi — chiqindi turi (8.3). Muallif faqat ko'rsatishi yoki boshqaga berishi mumkin.

- «Keraksiz narsa» — kitob, o'yinchoq, kiyim, o'quv qurollari, sport anjomlari va boshqalar. Har doim bepul beriladi; holati ko'rsatiladi: yangi / yaxshi holatda / ishlatilgan.

E'lon berish:

- 1–3 ta rasm, nom (3–60 belgi), qisqa tavsif (400 belgigacha), toifa; beriladigan e'londa — topshirish joyi.

- Birinchi e'londan oldin bozor qoidalari ko'rsatiladi: faqat buyumni suratga olish (yuz, ism, manzil va maktab nomi ko'rinmasin), kontakt yozmaslik, buyumni faqat topshirish joyida berish, taqiqlangan narsalar, moderatsiya va shikoyat.

- Taqiqlangan narsalar: ovqat, dori, kosmetika, o'tkir va xavfli narsalar, batareya va elektronika, tirik hayvonlar, pul va qimmatbaho buyumlar. Uydagi narsalar faqat ota-ona ruxsati bilan qo'yiladi.

- Matnda telefon raqami, @username, havola yoki odobsiz so'zlar ro'yxatidagi (8.1) so'z bo'lsa, e'lon qabul qilinmaydi.

- Rasm telefonda kichraytiriladi, serverda esa qayta kodlanadi (WebP, eng katta tomoni 1280 px): joylashuv (GPS) va kamera ma'lumotlari saqlanmaydi.

- Cheklovlar: tekshiruvda bir vaqtda 3 tagacha e'lon, kuniga 5 tagacha yangi e'lon.

Moderatsiya:

- Yangi va o'zgartirilgan e'lon moderator (administrator yoki kontent muharriri) tasdiqlamaguncha faqat muallifga ko'rinadi. Tasdiqlanmagan e'lon rasmlari faqat muallif va moderatorlarga ochiladigan, muddatli havola orqali beriladi.

- Qaytarish sabablari: shaxsiy ma'lumot, rasmda yuz, bozor mavzusiga mos emas, taqiqlangan narsa, sifatsiz rasm, boshqa — ixtiyoriy izoh bilan. Natija bolaga bot orqali uning tilida boradi; bola e'lonni tuzatib qayta yuborishi mumkin.

- Har bir e'londa «Shikoyat qilish» bor. 3 xil foydalanuvchidan shikoyat kelsa, e'lon moderator qaroriga qadar yashiriladi.

Ko'rish: bozorda faqat tasdiqlangan e'lonlar, yangilari birinchi; tur va topshirish joyi bo'yicha filtr. Faqat taxallus ko'rsatiladi; chat va izoh yo'q. «Zo'r!» (yoqdi) tugmasi bor; e'lonlar va «Zo'r!» uchun ball berilmaydi. Bloklangan foydalanuvchilarning e'lonlari ko'rinmaydi.

Topshirish (bepul berish):

- Bola «Olmoqchiman» tugmasini bosadi (bir vaqtda 3 tagacha faol so'rov). Egasiga bot xabari boradi.

- Egasi so'rovlardan birini qabul qiladi; qolganlari avtomatik rad etiladi va ularga xabar boradi.

- Ikkala bola o'z 6 xonali kodini oladi. Egasi 7 kun ichida buyumni topshirish joyiga olib boradi va xodimga o'z kodini aytadi; xodim buyumni rasm bilan solishtirib, «Qabul qildim»ni bosadi.

- Oluvchiga xabar boradi. U 14 kun ichida topshirish joyiga kelib, xodimga o'z kodini aytadi; xodim «Berdim»ni bosadi. Egasiga «buyum yangi egasiga berildi» xabari boradi.

Bolalar bir-biri bilan uchrashmaydi va kontakt almashmaydi. Noto'g'ri kod yoki boshqa topshirish joyining kodi bilan buyum berilmaydi.

- Muddatlar: buyum 7 kunda olib kelinmasa, kelishuv bekor bo'ladi va buyum yana bozorga qaytadi. 14 kunda olib ketilmasa, bron bekor bo'ladi; buyum topshirish joyida qoladi va keyingi so'ragan bolaga egasining roziligini kutmasdan beriladi. Xodim buyumni egasiga qaytarganini belgilashi mumkin.

- Egasi buyumni topshirish joyiga olib borgunga qadar kelishuvni bekor qila oladi; oluvchi o'z so'rovini istalgan bosqichda bekor qila oladi.

- Moderator e'lonni olib tashlasa, boshlangan kelishuv bekor qilinadi; topshirish joyidagi buyum xodim orqali egasiga qaytariladi.

Topshirish joylari admin panelda kontent sifatida yuritiladi: nom, manzil, ish vaqti — uch tilda. Kamida bitta joy bo'lmasa, bozor faqat ko'rgazma rejimida ishlaydi. E'londa joy nomi ko'rinadi, shuning uchun kattalar navbatchilik qiladigan jamoat joylari (maktab, eko-markaz, kutubxona) tanlanadi.

Pul yo'q: sotish, narx va to'lov 1-versiyada yo'q (16).

# 9. Kontent: hajm, shablonlar va jarayon

## 9.1. Hajm (1-versiya)

| Tur | Hajm | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Video darslar (loyihalar) | 8–10 | 5 ta tur bo'yicha, 30–90 soniya, ovozsiz, ekranda matnsiz (6-bo'lim) |
| Viktorina savollari | 60–80 | Har bir chiqindi turi va umumiy ekologiya bo'yicha |
| O'yin buyumlari | 40–50 | Rasmli, saralash qutilari bo'yicha teng taqsimlangan |
| Kunlik topshiriqlar | 30 | Bir oylik, keyin aylanadi |
| Kunlik maslahatlar | 30 | 1–2 jumla (v0.2 da qo'shildi) |
| Bilim kartochkalari | 3–4 | Muammo → sabab → oqibat → yechim → men nima qila olaman |
| Tayyor darslar | 3 | Matn + PDF |
| Nishonlar | 9 | Ikona, nom, shart (8.6) |
| Tanishtiruv ekranlari | 3 | Qisqa matn + rasm |
| Maxfiylik siyosati va foydalanish shartlari | 2 hujjat | Yurist tekshiruvidan keyin (11.4); bozor bo'limi bilan (v0.3) |
| Bozor qoidalari | 1 ekran | 6 ta qoida, uch tilda (8.13) |
| Topshirish joylari | kamida 1 | Nom, manzil, ish vaqti — uch tilda (8.13) |

Barcha kontent uch tilda tayyorlanadi. Hajmlar taklif, jamoa imkoniyatiga qarab o'zgartiriladi. Minimal ishga tushirish to'plami: 8 ta video, 60 ta savol, 40 ta o'yin buyumi, 30 ta topshiriq, 30 ta maslahat, 3 ta dars.

## 9.2. Texnik shablonlar (taklif)

| Element | Talab |
| --- | --- |
| Video | MP4 (H.264), 1080×1920, 30–90 soniya, 20 MB gacha; ovozsiz yoki litsenziyasi toza fon musiqasi bilan |
| Video muqovasi | JPG yoki WebP, 1080×1920, 150 KB gacha |
| Loyiha / o'yin buyumi rasmi | WebP yoki PNG, 512×512, o'yin uchun shaffof fon, 100 KB gacha |
| Savol | Savol 150 belgigacha, variant 60 belgigacha, tushuntirish 250 belgigacha |
| Kunlik topshiriq | 120 belgigacha; uyda 10 daqiqada bajariladigan, xavfsiz |
| Loyiha qadamlari | 3–7 qadam, har biri 120 belgigacha |
| Barcha matnlar | 10–15 yoshli bola tushunadigan oddiy til |

## 9.3. Kontent tayyorlash jarayoni

- Ssenariy va matn (o'zbek tilida).

- Mutaxassis tekshiruvi: ekologik to'g'rilik va xavfsizlik.

- Tarjima (rus, ingliz) va tarjima tekshiruvi.

- Suratga olish va montaj.

- Loyihani amalda sinash (kim va qachon — admin panelda qayd qilinadi).

- Admin panelga kiritish va uch tilda oldindan ko'rish.

- Nashr.

2-haftadan boshlab haftalik kontent rejasi (nima, kim, qachon, holat) yuritiladi va har hafta ko'rib chiqiladi.

Mahalliy moslik: saralash bo'yicha maslahatlar O'zbekistondagi real holatga mos bo'lishi kerak — ko'p hududlarda alohida konteynerlar yo'q. Matnlarda «hududingizda alohida konteyner bo'lmasa, nima qilish mumkin» degan amaliy variantlar beriladi.

# 10. Ma'lumotlar modeli

Quyida asosiy obyektlar va maydonlar. Yakuniy sxemani dasturchi tuzadi. «3 til» — maydon uz/ru/en qiymatlari bilan saqlanadi.

| Obyekt | Asosiy maydonlar |
| --- | --- |
| Foydalanuvchi | Ichki ID, Telegram ID (noyob), taxallus (noyob), til, yo'l, manba (start parametri), eslatma (yoqilgan, vaqt), botga yozish ruxsati, bloklangan, taxallus yashirilgan, taxallus o'zgartirilgan sana, yaratilgan sana, oxirgi faollik |
| Chiqindi turi | Kod, nom (3 til), ikona, rang, tartib, loyihasi bormi, o'yinda qutimi |
| Loyiha (video dars) | Chiqindi turi, nom, qiyinlik, xavfsizlik darajasi, vaqt, materiallar, qadamlar, xavfsizlik matni (3 til), video havolasi, muqova, holat, kim va qachon sinab ko'rgan |
| Savol | Chiqindi turi yoki «umumiy», matn, variantlar, to'g'ri variant, tushuntirish (3 til), rasm (ixtiyoriy), holat |
| O'yin buyumi | Nom (3 til), rasm, to'g'ri quti, tushuntirish (3 til), holat |
| Kunlik topshiriq | Matn (3 til), ball, tartib raqami; alohida jadval: sana → topshiriq |
| Maslahat, bilim kartochkasi | Matn yoki bo'limlar (3 til), rasm, holat; maslahat uchun jadval: sana → maslahat |
| O'qituvchi darsi | Nom, sinf, matn va PDF (3 til), holat |
| Nishon, olingan nishon | Kod, nom (3 til), ikona, shart; foydalanuvchi, nishon, olingan vaqt |
| Faoliyat jurnali | Foydalanuvchi, harakat turi, obyekt ID, ball, vaqt, mijoz so'rovi ID (takrorlanmaslik uchun noyob) |
| Shikoyat | Kim, kim haqida, sabab, holat, admin qarori |
| Topshirish joyi | Nom, manzil, ish vaqti (3 til), holat, tartib |
| E'lon | Muallif, tur (yasalgan / keraksiz), nom, tavsif, toifa, holati (narsa uchun), beriladimi, topshirish joyi, holat (tekshiruvda / bozorda / qaytarilgan / band / topshirish joyida / berilgan / yashirilgan), qaytarish sababi va izohi, «Zo'r!» soni, topshirish joyida egasiz turibdimi, moderator va vaqt |
| E'lon rasmi | E'lon, tartib raqami, o'lcham, rasm va kichik rasm (metama'lumotsiz, bazada saqlanadi) |
| So'rov va topshirish | E'lon, so'ragan foydalanuvchi, holat (kutilmoqda / qabul qilindi / topshirish joyida / berildi / rad etildi / bekor qilindi / muddati o'tdi), egasi va oluvchi kodlari, qaror, olib kelingan va berilgan vaqt, xodim |
| «Zo'r!», e'lon shikoyati | E'lon, foydalanuvchi, vaqt; sabab, holat, moderator qarori |
| Admin, audit jurnali | Admin, rol (administrator / muharrir / topshirish joyi xodimi), topshirish joyi; kim, amal, obyekt, vaqt |

Muhim qoida: ball, daraja va streak faoliyat jurnalidan hisoblanadi. Tezlik uchun ular foydalanuvchi jadvalida kesh sifatida saqlanishi mumkin, lekin asosiy manba doim jurnal. Telegram'dan keladigan ism, username va surat saqlanmaydi.

# 11. Xavfsizlik, maxfiylik va bolalar

## 11.1. Texnik xavfsizlik

- Autentifikatsiya: Telegram initData serverda tekshiriladi (HMAC-SHA256, Telegram hujjatidagi tartib bo'yicha); auth_date 24 soatdan eski bo'lsa, so'rov rad etiladi (taklif). Foydalanuvchi ID si brauzerdan ishonib qabul qilinmaydi. Tekshiruvdan keyin server qisqa muddatli sessiya tokeni beradi.

- Ball: faqat server hisoblaydi. Mijoz faqat nima qilinganini yuboradi (masalan, «X savolga Y javob»), ballni server qoidalar asosida o'zi belgilaydi. Mijozdan kelgan ball qiymati qabul qilinmaydi.

- Takrorlanmaslik (idempotentlik): har bir harakat noyob ID bilan yuboriladi; bir xil so'rov qayta kelsa, ball ikkinchi marta yozilmaydi.

- Cheklovlar: foydalanuvchi bo'yicha so'rovlar chastotasi cheklanadi (masalan, daqiqasiga 60 ta); kunlik ball limitlari (8.6); g'ayrioddiy faollik (masalan, kuniga 300 balldan ortiq yoki g'ayritabiiy tez javoblar) admin uchun belgilanadi.

- Admin: 2FA yoki Telegram ID ro'yxati, rollar bo'yicha huquqlar, audit jurnali.

- Infratuzilma: HTTPS; maxfiy kalitlar (bot tokeni va h.k.) faqat server muhit o'zgaruvchilarida — kodda va repozitoriyda emas. Bazaning kunlik zaxira nusxasi kamida 14 kun saqlanadi; tiklash oyiga bir marta sinab ko'riladi.

- Loglar: shaxsiy ma'lumotlar va initData loglarga to'liq yozilmaydi.

## 11.2. Maxfiylik

- Minimal ma'lumot: Telegram ID va taxallus; bozorga e'lon bergan foydalanuvchida — e'lon matni va buyum rasmlari (8.13). Telefon raqami, aniq manzil, haqiqiy ism va yosh so'ralmaydi.

- Bozor rasmlari metama'lumotsiz saqlanadi; e'lon yoki hisob o'chirilsa, rasmlar ham o'chiriladi (zaxira nusxalarda 14 kungacha qoladi).

- Reytingda faqat taxallus ko'rinadi.

- Maxfiylik siyosati va foydalanish shartlari uch tilda: onboardingda, profilda va BotFather sozlamalarida havola.

- Foydalanuvchi o'z ma'lumotini ilovaning o'zida o'chira oladi (8.8).

- Analitikada reklama trekerlari ishlatilmaydi; tashqi analitika xizmatiga Telegram ID emas, ichki ID uzatiladi.

## 11.3. Bolalar va kontent xavfsizligi

- Foydalanuvchilar o'rtasida chat va izoh yo'q; ular bir-birining kontaktini ko'rmaydi. Foydalanuvchi yaratadigan kontent — taxallus va Eko-bozor e'lonlari (8.13).

- Foydalanuvchi rasmlari faqat bozor e'lonlarida bo'ladi va moderator tasdiqlagandan keyingina boshqalarga ko'rinadi; rasmlardan joylashuv va kamera ma'lumotlari olib tashlanadi; har bir e'lon ustidan shikoyat qilish mumkin.

- Bozordagi buyumlar faqat topshirish joyida, kattalar ishtirokida va kod orqali beriladi — bolalar o'zaro uchrashmaydi.

- Reklama yo'q; tashqi havolalar faqat admin tasdiqlagan manbalarga.

- Xavfsizlik ogohlantirishlari: 🟡 va 🔴 loyihalarda ko'rinadigan matn majburiy. Har bir loyiha nashrdan oldin jamoa a'zosi tomonidan amalda sinab ko'riladi.

- Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ota-ona yoki o'qituvchi nazorati eslatmasi ko'rsatiladi.

- Mualliflik: faqat jamoa o'zi suratga olgan yoki ruxsati bor rasm, video va musiqa ishlatiladi.

## 11.4. Huquqiy tekshiruv (ishga tushirishdan oldin, yurist bilan)

- Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun. Ochiq manbalarga ko'ra, 2026-yil mart oyidagi o'zgarishlardan keyin ma'lumotlarni faqat O'zbekiston hududida saqlash talabi qisqargan, chet elga uzatish uchun esa alohida shartlar belgilangan. Quyidagilar qonunning joriy matni (lex.uz) bo'yicha tekshiriladi: server qayerda joylashishi mumkin; ma'lumotlar bazasini davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazish kerakmi; voyaga yetmaganlar ma'lumoti uchun ota-ona roziligi talab qilinadimi.

- Telegram qoidalari. Telegram foydalanish shartlarida ayrim hududlar (Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Avstraliya) uchun 18 yosh chegarasi bor; O'zbekiston uchun alohida yosh ko'rsatilmagan. Telegram'ning amaldagi shartlari va bot/Mini App qoidalari ishga tushirishdan oldin qayta tekshiriladi.

- Eko-bozor (v0.3). Voyaga yetmaganlar tomonidan rasm yuklash, uydagi narsalarni bepul berish uchun ota-ona roziligi, topshirish joylari bilan kelishuv (buyumni saqlash va javobgarlik) hamda maxfiylik siyosati va foydalanish shartlaridagi bozor bo'limlari yurist bilan tekshiriladi.

- Natijaga qarab 21-bo'limdagi tegishli ochiq savollar yopiladi.

# 12. Dizayn va foydalanish qulayligi

- Mobil birinchi, bir qo'lda ishlatishga qulay; asosiy tugmalar ekranning pastki qismida.

- Minimal ekran kengligi — 360 px; kichik ekranlarda ham gorizontal aylantirish bo'lmaydi.

- Telegram yorug'/qorong'i mavzusiga moslashish; matn va fon kontrasti kamida WCAG AA (4,5:1).

- Yirik tugmalar (bosish maydoni kamida 44×44 px), asosiy matn kamida 16 px, oddiy til, bolalar tushunadigan matn.

- Rang va ikonalar bilan chiqindi turlarini ajratish (8.3-jadval). Rangga qo'shimcha ravishda ikona va yozuv ham bo'ladi (rangni ajrata olmaydiganlar uchun).

- To'g'ri/noto'g'ri javobda haptik signal va yengil animatsiya; animatsiyalar arzon telefonlarni sekinlashtirmasligi kerak.

- Video: tik format, ovozsiz ham tushunarli.

- Har bir ekran uchun yuklanmoqda, bo'sh va xatolik holatlari.

- Sekin internet uchun rasm va video yengil (9.2), sahifalar tez ochiladi.

- Dizayn natijasi: Figma'dagi maketlar (barcha ekranlar, yorug' va qorong'i mavzu), ikona va nishonlar to'plami, rang va shrift qoidalari.

# 13. Ishlash va sifat talablari (maqsad ko'rsatkichlari, taklif)

| Ko'rsatkich | Talab |
| --- | --- |
| Birinchi ochilish (bosh sahifa ishlatishga tayyor) | 4G'da 3 soniyadan kam, 3G'da 5 soniyadan kam |
| Takroriy ochilish | 1,5 soniyadan kam (keshdan) |
| Boshlang'ich JS hajmi | 250 KB gacha (gzip) |
| Server javobi (API) | So'rovlarning 95% i 500 ms dan tez |
| Ishlash vaqti (uptime) | Oyiga kamida 99% |
| Kutilayotgan yuklama (1-versiya) | 5 000 tagacha foydalanuvchi, 500 tagacha DAU; arxitektura 10 barobar o'sishni katta o'zgarishsiz ko'tara olishi kerak |

Sinov qurilmalari: Android (Telegram'ning eng yangi 2 versiyasi, shu jumladan 2–3 GB operativ xotirali arzon telefon), iOS (eng yangi 2 versiya), Telegram Desktop (Windows/macOS) va Telegram Web.

Uzilishlar: server yoki internet uzilganda foydalanuvchiga tushunarli xabar chiqadi. Bajarilgan harakat qurilmada vaqtincha saqlanadi va aloqa tiklangach qayta yuboriladi — ball yo'qolmaydi va ikki marta yozilmaydi.

Zaxira nusxa: 11.1-bo'limga qarang.

Avtomatik testlar: ball, streak, kun almashuvi (Toshkent vaqti, yarim tun atrofidagi holatlar) va reyting mantiqi uchun yoziladi.

# 14. Analitika

19-bo'limdagi mezonlarni o'lchash uchun quyidagi hodisalar yig'iladi. Vositani dasturchi tanlaydi (o'z bazasidagi jadval yoki maxfiylikka e'tiborli vosita, masalan, o'zi joylashtirilgan PostHog yoki Umami); reklama trekerlari ishlatilmaydi.

| Hodisa | Qachon | Asosiy parametrlar |
| --- | --- | --- |
| app_open | Ilova ochilganda | Manba, til, yo'l |
| onboarding_step, onboarding_complete | Har bir qadamda / tugaganda | Qadam nomi |
| video_play, video_complete | Video boshlanganda / oxirigacha ko'rilganda | Loyiha ID |
| project_done | «Bajardim» bosilganda | Loyiha ID |
| quiz_answer, quiz_finish | Javob berilganda / raund oxirida | Savol ID, to'g'rimi, natija |
| game_finish | O'yin raundi oxirida | To'g'ri javoblar soni, rejim |
| daily_task_done | Topshiriq bajarilganda | Sana, streak |
| badge_earned, level_up | Nishon / yangi daraja olinganda | Nishon kodi, daraja |
| share_click | Ulashish bosilganda | Nima ulashildi |
| reminder_sent, reminder_open | Eslatma yuborilganda / undan ilova ochilganda | — |
| teacher_pdf | Dars PDF'i so'ralganda | Dars ID, til |
| listing_submit | Bozor e'loni moderatsiyaga yuborilganda | E'lon turi |
| listing_like, listing_request | «Zo'r!» / «Olmoqchiman» bosilganda | — |
| listing_given | Buyum yangi egasiga berilganda | — |
| error | Xatolik yuz berganda | Xato turi, ekran |

Har bir hodisaga ichki foydalanuvchi ID, vaqt (UTC), til va yo'l biriktiriladi.

# 15. Qabul qilish mezonlari

Ishni qabul qilishda quyidagi tekshiruvlar sinov muhitida bajariladi va natija (o'tdi / o'tmadi) qayd qilinadi.

| № | Mezon | Bo'lim |
| --- | --- | --- |
| QM-01 | Yangi foydalanuvchi onboardingni 1 daqiqadan kam vaqtda tugatadi; tanishtiruv ekranlarini o'tkazib yuborish mumkin; qayta kirganda onboarding ko'rsatilmaydi. | 8.1 |
| QM-02 | Telegram tili uz/ru/en bo'lsa, shu til oldindan tanlangan bo'ladi; boshqa tillarda — o'zbek tili. | 6 |
| QM-03 | Band, odobsiz yoki qoidaga mos kelmaydigan taxallus qabul qilinmaydi; foydalanuvchi tilida tushunarli xato xabari chiqadi. | 8.1 |
| QM-04 | Til almashtirilganda barcha matnlar yangi tilda chiqadi; ekranda tarjima qilinmagan matn yoki tarjima kaliti (masalan, home.title) ko'rinmaydi. | 6 |
| QM-05 | initData'siz, soxta yoki muddati o'tgan initData bilan yuborilgan so'rov rad etiladi (401). | 11.1 |
| QM-06 | Bir loyiha uchun «Bajardim» ikkinchi marta ball bermaydi; bir xil so'rov ikki marta yuborilsa ham ball bir marta yoziladi. | 8.3, 11.1 |
| QM-07 | Viktorinada bir savolga takroriy to'g'ri javob ball bermaydi; har javobdan keyin tushuntirish chiqadi. | 8.4 |
| QM-08 | O'yindan bir kunda 40 balldan ortiq ball yozilmaydi; o'yin paytida ekranni surish ilovani yopib yubormaydi. | 8.4 |
| QM-09 | Kunlik topshiriq Toshkent vaqti bilan 00:00 da almashadi; 23:59 da bajarilgan topshiriq shu kunga hisoblanadi. | 8.5 |
| QM-10 | 7 kun ketma-ket topshiriq bajarilganda 7-kuni 50 bonus ball va «7 kun ketma-ket» nishoni beriladi; bir kun o'tkazib yuborilsa, streak 0 ga tushadi. | 8.5, 8.6 |
| QM-11 | Eslatma o'chirilgan bo'lsa yoki topshiriq bajarilgan bo'lsa, eslatma yuborilmaydi; botni bloklagan foydalanuvchiga qayta yuborilmaydi. | 8.5 |
| QM-12 | Haftalik reyting dushanba 00:00 da (Toshkent) noldan boshlanadi; foydalanuvchi top-100 dan tashqarida bo'lsa ham o'z o'rnini ko'radi; teng ballda avval yetgan yuqorida turadi. | 8.7 |
| QM-13 | Admin yashirgan yoki bloklagan foydalanuvchi reytingda 5 daqiqa ichida ko'rinmay qoladi. | 8.7, 8.12 |
| QM-14 | Uch tilning birida matn bo'lmasa, kontent nashr qilinmaydi; 🟡/🔴 loyiha xavfsizlik matnisiz va «amalda sinab ko'rildi» belgisisiz nashr qilinmaydi. | 8.12 |
| QM-15 | «PDF'ni chatga yuborish» bosilganda bot dars PDF'ini foydalanuvchi tilida 10 soniya ichida yuboradi. | 8.9 |
| QM-16 | Ulashish tugmasi tayyor xabar bilan chat tanlash oynasini ochadi; xabarda ilovani ochish tugmasi bor. | 8.11 |
| QM-17 | «Ma'lumotlarimni o'chirish»dan keyin foydalanuvchi reytingda ko'rinmaydi; qayta kirsa, onboarding yangidan boshlanadi. | 8.8 |
| QM-18 | Internet uzilganda tushunarli xabar chiqadi; aloqa tiklangach, bajarilgan harakat saqlanadi va ball bir marta yoziladi. | 13 |
| QM-19 | 13-bo'limdagi tezlik ko'rsatkichlari bajariladi (4G'da 3 s dan kam, 3G'da 5 s dan kam). | 13 |
| QM-20 | Ilova 13-bo'limdagi barcha sinov qurilmalarida, yorug' va qorong'i mavzuda kritik xatosiz ishlaydi; kontrast WCAG AA talabiga javob beradi. | 12, 13 |
| QM-21 | Havola oddiy brauzerda ochilganda «Telegram'da ochish» sahifasi ko'rsatiladi. | 5 |
| QM-22 | Yangi yoki o'zgartirilgan bozor e'loni moderator tasdiqlamaguncha muallifdan boshqa hech kimga ko'rinmaydi; tasdiqlanmagan e'lon rasmi havola orqali ham begonaga ochilmaydi. | 8.13 |
| QM-23 | Yuklangan rasmlarda joylashuv (GPS) va kamera ma'lumotlari saqlanmaydi. | 8.13, 11.2 |
| QM-24 | E'londa telefon raqami, @username va havola qabul qilinmaydi; buyum faqat topshirish joyida ikki xil kod bilan beriladi; noto'g'ri kod yoki boshqa joyning kodi bilan buyum berilmaydi. | 8.13, 11.3 |
| QM-25 | 3 xil foydalanuvchi shikoyat qilsa, e'lon yashiriladi; moderator qarori sababi bilan bolaga uning tilida yetib boradi. | 8.12, 8.13 |
| QM-26 | Hisob o'chirilsa, bozor e'lonlari va rasmlari o'chadi, topshirish joyidagi buyumning topshiruvi yakunlanadi; 7 kunda olib kelinmagan yoki 14 kunda olib ketilmagan buyum bo'yicha bron avtomatik bekor bo'ladi. | 8.8, 8.13 |

# 16. 1-versiyaga KIRMAYDIGANLAR

- Rasm orqali AI aniqlash (2-versiya).

- «Chiqindidan daromad» bo'limi: tannarx kalkulyatori, sotish darslari, buyumlarni pulga sotish (keyingi versiyalar). Eko-bozor 1-versiyada faqat ko'rgazma va bepul berish ko'rinishida (8.13).

- Sinf kodi, o'qituvchi paneli, sinflar reytingi.

- Bozordan tashqari foydalanuvchi rasmlari (masalan, topshiriqni rasm bilan tasdiqlash).

- Foydalanuvchilar o'rtasida chat va izohlar (bozorda ham).

- Mahalliy xarita (chiqindi qabul qilish punktlari).

- Alohida veb-sayt va mobil ilova.

- O'zbek kirill yozuvi.

- Streak «muzlatish» va reyting uchun mukofotlar.

- To'lov, obuna va reklama.

# 17. Jamoa rollari

| Rol | Mas'uliyat |
| --- | --- |
| Loyiha rahbari (mahsulot egasi) | TZni tasdiqlash, ochiq savollar bo'yicha qaror, ustuvorliklar, maktablar bilan kelishuv, yakuniy qabul. Jamoa a'zolaridan biri bajarishi mumkin. |
| Dasturchi | Mini App, bot, server va baza, admin paneli, xavfsizlik, analitika, deploy |
| Dizayner / montajchi | Interfeys dizayni, nishonlar, video suratga olish va montaj, subtitrlar (agar qaror qilinsa) |
| Kontent mutaxassisi | Ssenariylar, savollar, topshiriqlar, darslar, maslahatlar, xavfsizlik tekshiruvi, uch tilga tarjima nazorati |

Tavsiya: tarjimalar (ayniqsa rus va ingliz) uchun alohida tekshiruvchi; kontentning ekologik to'g'riligi uchun maslahatchi (ekolog yoki biologiya o'qituvchisi); sinov uchun mas'ul — dasturchi bo'lmagan jamoa a'zosi.

# 18. Muddat va bosqichlar: 6 hafta + 1 hafta zaxira (taklif)

| Hafta | Ishlab chiqish | Kontent |
| --- | --- | --- |
| 1 | TZni tasdiqlash, dizayn maketlari, arxitektura, bot va Mini App skeleti, initData autentifikatsiyasi, kontent kiritish vositasi (tayyor admin vosita yoki import), YouTube pleyerini Telegram ichida sinash | Kontent shablonlari, birinchi ssenariylar, savollar va topshiriqlar ro'yxati |
| 2 | Onboarding, bosh sahifa, chiqindi turlari, loyiha kartasi, i18n, baza | Birinchi 4 ta video, 30 ta savol, 20 ta o'yin buyumi |
| 3 | Viktorina, o'yin, faoliyat jurnali, ball va nishon tizimi | Yana 4 ta video, 30 ta savol, 20 ta buyum, 15 ta topshiriq |
| 4 | Kunlik topshiriq va streak, reyting, profil va sozlamalar, bot eslatmalari va ulashish, o'qituvchilar bo'limi, bilim kartochkalari | Qolgan topshiriqlar va maslahatlar, darslar, tarjimalarni to'ldirish |
| 5 | Admin panelini yakunlash, analitika, xavfsizlik va tezlik sinovi, xatolarni tuzatish | Barcha kontent uch tilda yakunlanadi va tekshiriladi; maxfiylik siyosati |
| 6 | Yopiq sinov (1–2 maktab, 20–30 foydalanuvchi), fikr-mulohaza, tuzatishlar | Kontentdagi xatolarni tuzatish |
| 7 (zaxira) | Qolgan tuzatishlar, ommaviy ishga tushirish | — |

Nazorat nuqtalari: 2-hafta oxirida — ishlaydigan demo (onboarding + loyiha sahifasi); 4-hafta oxirida — barcha funksiyalar tayyor; 5-hafta oxirida — kontent to'liq; 6-hafta oxirida — ishga tushirish bo'yicha qaror.

Ishga tushirish sharti: 15-bo'limdagi qabul mezonlari bajarilgan, kritik xatolar yo'q, huquqiy tekshiruv (11.4) yakunlangan, minimal kontent to'plami (9.1) uch tilda nashr qilingan.

Eko-bozor (v0.3) asosiy funksiyalardan keyin qo'shildi. Ishga tushirishdan oldin: topshirish joylari bilan kelishuv, xodimlar uchun qisqa yo'riqnoma, moderatsiya navbatiga mas'ul tayinlash va bozorni haqiqiy topshirish joyida sinash (QM-22 — QM-26).

Kontent tayyorlash kod yozish bilan parallel ketadi. Kontent kechiksa, muddat kechikadi, shuning uchun 2-haftadan boshlab haftalik kontent rejasini kuzatib boring. Bitta dasturchi uchun 6 hafta zich reja — zaxira haftasi shu sababli qo'shildi.

# 19. Muvaffaqiyat mezonlari (taklif, jamoa tasdiqlaydi)

v0.1 da «yopiq sinovda kamida 100 foydalanuvchi» mezoni 20–30 kishilik yopiq sinovga mos kelmas edi, shuning uchun mezonlar ikki bosqichga ajratildi.

| Bosqich | Mezon |
| --- | --- |
| Yopiq sinov (6-hafta, 20–30 foydalanuvchi) | - kamida 80% onboardingni tugatadi; - kritik xato (ilova ochilmasligi, ball yo'qolishi) yo'q; - qisqa so'rovnomada kamida 70% ilovani tushunarli va qiziqarli deb baholaydi; - xavfsizlik bilan bog'liq shikoyat yo'q. |
| Ommaviy ishga tushirishdan keyingi 30 kun | - kamida 100 foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi; - D1 kamida 30%, D7 kamida 15% (D7 — taklif); - foydalanuvchilarning kamida 50% i kamida bitta video dars va bitta topshiriqni bajaradi; - xavfsizlik bilan bog'liq jiddiy shikoyat yo'q. |

Raqamlar o'rnatilgan standart emas, boshlang'ich maqsad. Real natijaga qarab o'zgartiriladi. O'lchov 14-bo'limdagi analitika orqali amalga oshiriladi.

# 20. Asosiy xavflar

| Xavf | Ehtimoli | Qanday kamaytiriladi |
| --- | --- | --- |
| Kontent (video, savol, tarjima) kechikishi | Yuqori | 8–10 video bilan cheklash, haftalik reja, matnsiz video, minimal ishga tushirish to'plami |
| Uch tilda sifatsiz tarjima | O'rta | Tekshiruvchi, nashrdan oldin majburiy tekshiruv |
| Ekologik jihatdan noto'g'ri yoki mahalliy sharoitga mos kelmaydigan maslahat | O'rta | Mutaxassis tekshiruvi, mahalliy moslik qoidasi (9.3) |
| Reytingda soxta ball | O'rta | Ballni serverda hisoblash, idempotentlik, kunlik limitlar, g'ayrioddiy faollik belgisi |
| Bolalar uchun xavfli loyiha | Past (ta'siri yuqori) | Xavfsizlik darajalari, amalda sinash, metall loyihalari 1-versiyada yo'q |
| Foydalanuvchi qiziqishi tez so'nishi | Yuqori | Kunlik topshiriq, streak, nishonlar, eslatma, ulashish |
| Telegram Mini App cheklovlari (surish harakatlari, eski versiyalar, qurilmalar farqi) | O'rta | 1-haftadan real qurilmalarda sinov, imkoniyatlarni versiya bo'yicha tekshirish |
| YouTube pleyeri Telegram ichida ishlamasligi yoki cheklanishi | O'rta | 1-haftada sinov; B rejasi — Cloudflare R2 yoki Bunny Stream |
| Huquqiy talablar (shaxsiy ma'lumot, bolalar) | O'rta | Ishga tushirishdan oldin yurist tekshiruvi (11.4) |
| Bitta dasturchiga bog'liqlik | O'rta | Kod loyiha repozitoriyida, README va muhit sozlamalari hujjatlashtirilgan |
| Hosting xarajatining kutilmagan o'sishi | Past | Bepul yoki arzon tariflar, video tashqi xizmatda, oylik xarajat nazorati |
| Bozorda noo'rin rasm yoki shaxsiy ma'lumot (yuz, ism, manzil) | O'rta | Nashrdan oldin moderatsiya, qoidalar ekrani, rasmdan metama'lumotni olib tashlash, shikoyat va avtomatik yashirish (8.13) |
| Bolalarning bozor orqali begonalar bilan uchrashishi | Past (ta'siri yuqori) | Kontakt va chat yo'q; buyum faqat topshirish joyida, kattalar orqali, kod bilan beriladi (8.13) |
| Moderatsiya navbatining ortib ketishi | O'rta | Kunlik va bir vaqtdagi limitlar; muharrirlar ham moderatsiya qiladi; navbat hisoblagichi; mas'ul tayinlash (21) |
| Topshirish joyi ishlamay qolishi yoki buyum yo'qolishi | O'rta | Joylar bilan kelishuv, ish vaqti ilovada, 7/14 kunlik muddatlar, xodim pulti va audit jurnali |
| Zaxira nusxalar hajmining o'sishi (bozor rasmlari bazada) | Past | Rasm hajmi cheklangan (WebP, 1280 px), disk kuzatuvi |

# 21. Ochiq savollar

| № | Savol | Kim hal qiladi | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sayt domeni tasdiqlanganmi? (Nom «Eco-Master», logotip va bot @eco_master_bot 11.10.2026 da tasdiqlandi.) | Loyiha rahbari | Serverga joylashdan oldin |
| 2 | Video qayerda joylashadi (YouTube yoki pullik xizmat)? | Dasturchi, sinovdan keyin | 1-hafta |
| 3 | Server joylashuvi bo'yicha huquqiy cheklov bormi (11.4)? | Yurist, loyiha rahbari | 1-hafta |
| 4 | Loyihaning mualliflik huquqi, kod va brend egasi kim? | Loyiha rahbari | 1-hafta |
| 5 | Videoda subtitr bo'ladimi yoki matnsiz video + ilovadagi qadamlar (6-bo'lim)? | Jamoa | 1-hafta |
| 6 | Hosting va xizmatlar uchun oylik byudjet qancha? | Loyiha rahbari | 1-hafta |
| 7 | O'quvchilarning yakuniy yosh oralig'i va darslar qaysi sinflar uchun? | Kontent mutaxassisi | 1-hafta |
| 8 | «O'qituvchilar uchun» bo'limi boshqa yo'llarga ham ochiqmi (8.9)? | Jamoa | 1-hafta |
| 9 | Ball qiymatlari, yangi darajalar va nishonlar tasdiqlanadimi (8.6)? | Jamoa | 2-hafta |
| 10 | Kontentning ekologik to'g'riligini kim tekshiradi? | Kontent mutaxassisi | 2-hafta |
| 11 | Yopiq sinov uchun qaysi maktab(lar) bilan kelishiladi? | Loyiha rahbari | 3-hafta |
| 12 | Ota-ona roziligi yoki yosh tasdig'i kerakmi? | Yurist | 4-hafta |
| 13 | Reytingda maktab yoki shahar nomi ko'rsatilsinmi (hozircha yo'q)? | Loyiha rahbari | 2-versiya |
| 14 | Qaysi maktab yoki eko-markazlar topshirish joyi bo'ladi va u yerda kim navbatchilik qiladi? | Loyiha rahbari | Bozor ishga tushishidan oldin |
| 15 | Bozorda buyum berish uchun ota-ona roziligi qanday olinadi, buyum uchun javobgarlik kimda? | Yurist, loyiha rahbari | Bozor ishga tushishidan oldin |
| 16 | Moderatsiya navbatiga kim va qaysi vaqtda qaraydi (javob muddati)? | Loyiha rahbari | Bozor ishga tushishidan oldin |

# 22. 2-versiya uchun g'oyalar

Rasm orqali AI aniqlash, o'qituvchi paneli va sinf kodi, «Eng ekologik sinf» tanlovi, tannarx kalkulyatori, sotishga tayyorlash darslari va bozorda buyumlarni sotish (ota-ona ishtirokida), chiqindi qabul qilish punktlari va topshirish joylari xaritasi, kengaytirilgan global ekologik muammolar bo'limi, o'zbek kirill yozuvi, streak «muzlatish», reyting mukofotlari, metall bo'yicha xavfsiz loyihalar.

# 23. Tasdiqlash

| Rol | Ism | Sana | Imzo / izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Loyiha rahbari |  |  |  |
| Dasturchi |  |  |  |
| Dizayner / montajchi |  |  |  |
| Kontent mutaxassisi |  |  |  |

# A ilova. v0.1 → v0.2 o'zgarishlari

Ko'rib chiqishda topilgan muammolar va ularning yechimi. «Joy» ustunida v0.1 dagi bo'lim raqami, «Yechim» ustunida v0.2 dagi bo'lim raqami ko'rsatilgan.

| № | Joy (v0.1) | Muammo | Yechim (v0.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.2, 6.4, 10 | Chiqindi turlari uch joyda har xil: eski kiyim va quruq barglar bor, metall va organik yo'q (va aksincha) | Yagona turlar jadvali (8.3) |
| 2 | 3, 7 | «Kunlik maslahat» va «Global ekologik muammolar» kontentda bor, funksional talablarda yo'q | 8.2 va 8.10 qo'shildi; 30 ta maslahat kontentga kiritildi (9.1) |
| 3 | 14, 15 | Yopiq sinov 20–30 kishi, mezon esa yopiq sinovda 100 foydalanuvchi | Mezonlar yopiq sinov va ishga tushirishdan keyingi 30 kunga ajratildi (19) |
| 4 | 14 | Admin paneli 5-haftada, kontent esa 2-haftadan kiritilishi kerak | 1-haftada kontent kiritish vositasi; tayyor admin vosita taklif qilindi (5, 18) |
| 5 | 6.6 | 100 balldan past daraja yo'q; faol foydalanuvchi eng yuqori darajaga taxminan 1 haftada yetadi | 0-daraja «Urug'» va 2500 ballik «Eco-Master» (taklif) |
| 6 | 6.4, 6.6 | Viktorina va o'yinni cheksiz takrorlab ball yig'ish mumkin | Har bir savol uchun bir marta ball, o'yinga kunlik limit (8.4, 8.6) |
| 7 | 6.5 | Kun chegarasi va vaqt mintaqasi aniqlanmagan | Toshkent vaqti, 00:00 (4, 8.5) |
| 8 | 6.5 | Streak uzilishi, bonus takrorlanishi, 30 kundan keyingi topshiriqlar aniqlanmagan | Qoidalar yozildi (8.5) |
| 9 | 6.7 | Haftalik reyting chegarasi, teng ball, ko'rsatiladigan o'rinlar soni yo'q | Qoidalar yozildi (8.7) |
| 10 | 4 | «Brauzerda ham ochiladi» — Telegram'dan tashqarida initData yo'q, foydalanuvchi aniqlanmaydi | Telegram ichida ishlaydi; oddiy brauzerda «Telegram'da ochish» sahifasi (5) |
| 11 | 6.10 | Bot faqat /start bosgan foydalanuvchiga yoza oladi; Mini App havolasidan to'g'ridan-to'g'ri kirganlarga eslatma bormaydi | requestWriteAccess orqali ruxsat so'rash (8.1) |
| 12 | 5 | Ekranga yozilgan matnli bitta video uch tilga mos kelmaydi | Matnsiz video + ilovadagi qadam matni (6, taklif) |
| 13 | 6.4 | Sudrab tashlash Telegram'da pastga surish bilan ilovani yopib yuborishi mumkin | Bosish orqali tanlash yoki disableVerticalSwipes (8.4) |
| 14 | 6.3 | «Bajardim»ni videoni ochmasdan bosib, ball olish mumkin | Video oxirigacha ko'rilganda yoki 30 soniyadan keyin faollashadi (8.3) |
| 15 | 6.6 | Nishonlarni berish sharti yo'q | Nishonlar jadvali (8.6) |
| 16 | 3 | Yo'llar bo'yicha imkoniyatlar har xil (keraksiz murakkablik); auditoriya yoshi yo'q | Hamma uchun bir xil imkoniyatlar, yo'l faqat tartibni belgilaydi; yosh 10–15 (3) |
| 17 | 8 | O'yin buyumlari, darslar, maslahatlar, shikoyatlar, kunlik jadval, admin jurnali modelda yo'q | Ma'lumotlar modeli to'ldirildi (10) |
| 18 | 9 | Maxfiylik siyosati, ma'lumotni o'chirish, zaxira saqlash muddati, idempotentlik yo'q | Qo'shildi (8.8, 11) |
| 19 | 9 | Qonunchilikdagi o'zgarishlar va Telegram yosh qoidalari hisobga olinmagan | Huquqiy tekshiruv bandi (11.4) |
| 20 | 11 | «O'rtacha internet» noaniq; yuklama va hajm cheklovlari yo'q | Raqamli ko'rsatkichlar jadvali (13) |
| 21 | — | Atamalar, ekranlar ro'yxati, analitika va qabul mezonlari yo'q edi | 4, 7, 14, 15-bo'limlar |
| 22 | 13, 17 | Qaror qabul qiluvchi rol yo'q; ochiq savollarga mas'ul va muddat belgilanmagan | Loyiha rahbari roli (17), ochiq savollar jadvali (21) |
| 23 | 14 | Zaxira vaqt, nazorat nuqtalari va ishga tushirish sharti yo'q | 1 hafta zaxira, nazorat nuqtalari va ishga tushirish sharti (18) |

# B ilova. v0.2 → v0.3 o'zgarishlari

Loyiha rahbarining 10.10.2026 dagi qarori bilan Eko-bozor 1-versiyaga qo'shildi. v0.2 da rasm yuklash va bozor moderatsiya hamda bolalar maxfiyligi xavfi tufayli keyingi versiyaga qoldirilgan edi; v0.3 dagi talablar shu xavflarni kamaytirishga qaratilgan.

| № | Bo'lim | O'zgarish | Sabab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.13 (yangi) | Eko-bozor: o'zi yasagan buyumlarni ko'rsatish va keraksiz narsalarni topshirish joyi orqali bepul berish | Loyiha rahbari qarori |
| 2 | 7 | Pastki menyuda Profil o'rniga Bozor; profil yuqoridagi avatar orqali ochiladi | Loyiha rahbari qarori |
| 3 | 8.5, 11.2, 11.3, 16 | Rasm yuklash cheklovi yangilandi: rasmlar faqat moderatsiyali bozor e'lonlarida, metama'lumotsiz | Bozor uchun zarur; xavflar 8.13 dagi choralar bilan kamaytirildi |
| 4 | 8.6 | Bozor e'lonlari va «Zo'r!» uchun ball berilmaydi | Loyiha rahbari qarori |
| 5 | 8.8 | Hisob o'chirilganda bozor e'lonlari va rasmlari ham o'chadi | Maxfiylik (11.2) |
| 6 | 8.12 | Bozor moderatsiyasi, topshirish joylari, «Topshirish joyi xodimi» roli va topshirish pulti | Bozorni yuritish uchun |
| 7 | 2, 4, 9.1, 10 | Vazifa, atamalar, kontent hajmi (bozor qoidalari, topshirish joylari) va ma'lumotlar modeli to'ldirildi | 8.13 ga moslash |
| 8 | 11.4, 21 | Bozor bo'yicha huquqiy tekshiruv bandi va 14–16-ochiq savollar | Voyaga yetmaganlar ishtirokidagi rasm yuklash va narsalarni berish |
| 9 | 14, 15 | Bozor analitika hodisalari; QM-22 — QM-26 qabul mezonlari | O'lchash va qabul qilish |
| 10 | 18, 20, 22 | Bozorni ishga tushirish shartlari, bozor xavflari, 2-versiya g'oyalari yangilandi | 8.13 ga moslash |